Załącznik nr 5 do SIWZ   WZÓR  UMOWY

UMOWA NR ……….

zawarta w dniu …………… w  Chełmnie  pomiędzy:

### Powiatem Chełmińskim z siedzibą przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chełmińskiego w imieniu którego występują:

- ……………………………………

- …………………………………….

przy kontrasygnacie ………………………. – Skarbnika Powiatu,

NIP 875-146-22-48

a

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………   REGON …………………………..

zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.

2. Szczegółowy zakres opracowania i forma dokumentacji projektowej.

2.1 Dokumentacja obejmuje:

2.1.1 Szczegółowa inwentaryzacja budowlana budynku przeznaczonego do adaptacji i rozbudowy z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego wraz z wykonaniem badań geologicznych.

2.1.2 Opracowanie audytu energetycznego istniejącego budynku przeznaczonego do adaptacji – zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie treści i formy opracowania dla audytów wykorzystywanych do ubiegania się o dotację lub pożyczkę z WFOŚiGW.

2.1.3 Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla adaptowanego budynku wraz z rozbudową oraz wykonanie wizualizacji budynku, poszczególnych pomieszczeń z uwzględnieniem umeblowania, kolorystyki, elementów wykończeniowych i zagospodarowania terenu, oraz dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.

2.1.4 Koncepcja adaptacji budynku i jego rozbudowy, uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.

2.1.5 Projekt budowlany i wykonawczy wykonany zgodnie z zaakceptowaną koncepcją, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę adaptacji istniejącego budynku wraz z jego rozbudową z przeznaczeniem na cele usług administracyjnych.

2.1.6 Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę garażu dwustanowiskowego.

2.1.7 Projekt budowlany i wykonawczy budowy parkingów i dróg wewnętrznych wraz z projektem zieleni, ogrodzenia i oświetlenia przyległego terenu.

2.1.8 Projekty budowlane i wykonawcze wraz z projektami branżowymi instalacji: elektrycznej, wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, teleinformatycznej, lokalnej sieci komputerowej wraz z osobną linią zasilania energetycznego dla komputerów, sygnalizacji dymowej p-poż, instalacji alarmowej, monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz instalacji audio wizualnej sal konferencyjnych wraz z ich wyposażeniem.

2.1.9 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż.

2.1.10 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.1.11 Kosztorys inwestorski.

2.1.12 Przedmiary robót budowlanych.

2.2 Dokumentację projektową należy wykonać:

2.2.1 w formie papierowej:

a) projekt budowlany – w 5 egzemplarzach;

b) projekt wykonawczy – w 5 egzemplarzach;

c) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót i kosztorys inwestorski – w 2 egzemplarzach;

2.2.2 w wersji elektronicznej: w formacie plików pdf, – wszystkie elementy dokumentacji wymagane do przetargu na wykonanie przedmiotu powyższego zamówienia oraz wizualizację.

2.2.3 w wersji elektronicznej: w postaci plików edytowalnych – wszystkie elementy dokumentacji projektowej.

2.3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

2.3.1 Przygotowanie dokumentów i załatwienie w imieniu Zamawiającego formalności w zakresie uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, telefonicznej, wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (między innymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) ;

2.3.2 Uzyskanie wszelkich decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

2.3.3 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli będzie wymagana.

2.3.4 Wykonanie oceny ornitologicznej w zakresie występowania gniazd lęgowych.

2.3.5 Przygotowanie informacji w zakresie charakterystyki i rozwiązań technicznych, między innymi najbardziej korzystnych rozwiązań w zakresie ogrzewania budynku z uwzględnieniem możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii, wybrane i uzgodnione z Zamawiającym, rozwiązania należy uwzględnić w dokumentacji projektowej.

2.3.6 Wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę.

2.3.7 Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych.

2.3.8 Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.

2.4 Dokumentacja musi spełniać wszystkie wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności:

2.4.1  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018r., poz.1202 z późn. zm.);

2.4.2  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.)

2.4.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.462 z późn. zm.);

2.4.4  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Z 2004r Nr 130, poz.1389).

2.4.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.1129).

2.4.6  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126);

2.4.7 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2013r., poz.1232 z późn. zm.);

2.4.8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz.2222 z późn. zm.);

2.4.9 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz.124 z późn. zm.);

2.4.10 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

3.1  zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych;

3.2  szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia;

3.3 zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów -

konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty;

3.4 opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Projektant zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń;

3.5 udzielania odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejsze umowy dotyczące problemów związanych z opracowaną dokumentacją projektową;

3.6 w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej – Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń;

3.7 Projekt należy wykonać zgodnie z koncepcją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

3.8 Wykonawca w okresie trwania umowy ma obowiązek co najmniej raz w miesiącu spotykać się z Zamawiającym w celu określenia bieżącego postępu prac projektowych.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania swoich uwag, które należy uwzględnić w dalszych pracach nad projektem.

3.9 W okresie trwania umowy, Wykonawca winien zapewnić możliwość stałego kontaktu drogą elektroniczną lub/i faxem z osobą sprawującą nadzór nad realizacją i koordynacją wykonania przedmiotu zamówienia z ramienia Zamawiającego.

3.10 Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie  realizacji robót budowlanych.

4. Wykonawca opisze w dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, urządzenia i inne wyroby uwzględniając ich parametry techniczne i jakość zaakceptowaną przez Zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej dokumentacji. W szczególności Wykonawca w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jej art. 29,30 i 31.

Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za negatywne konsekwencje, które Zamawiający ewentualnie poniesie z powodu niezastosowania się przez Wykonawcę do tego obowiązku.

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 2

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: brutto: ……………    zł;

(słownie brutto): ………………………………………..  złotych;

2. Cena za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową.

3. Wykonawca może wystawić faktury częściowe :

a) Na wartość 25% kwoty  brutto określonej w  ust.1 po wykonaniu koncepcji adaptacji budynku i jego rozbudowy, uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego, i podpisaniu protokółu częściowego odbioru przedmiotu umowy.

b) Na wartość 50 % kwoty  brutto określonej w  ust.1 po wykonaniu kompletnej dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiającego i złożeniu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz podpisaniu protokółu częściowego odbioru przedmiotu umowy.

c) Pozostała kwota 25%  wartości umowy zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, przekazaniu kompletu dokumentacji i podpisaniu protokółu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

4. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą są faktury (rachunki) wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 2-4 oraz § 2 ust.3  niniejszej umowy, płatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

5. Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto podane na fakturze/rachunku.

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

2.  Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3.  Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.  W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

§ 4

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

§ 5

1. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie do:

1.1 inwentaryzacja budowlana budynku i program funkcjonalno użytkowy – …. miesiące, tj. do dnia ………...2018 r.

1.2 koncepcja adaptacji budynku (zaakceptowana przez Zamawiającego) i audyt energetyczny – …….. miesięcy, tj. do dnia …………………. r.

1.3 projekt budowlany – osiem miesięcy, tj. do dnia …………… r.

1.4 dokumentacja budowlana niezbędna do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę –  ………… miesięcy, tj. do dnia……………. r.

1.5 pozostała część dokumentacji i pozwolenie na budowę – ……… miesięcy, tj. do dnia ……………. r.

2. Ostateczny odbiór dokumentacji projektowej nastąpi po jej wykonaniu i wydaniu pozwolenia na budowę na podstawie ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. Datę podpisania przez Zamawiającego tego protokołu traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

3. Do ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca załączy wykaz wszystkich opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany zgodnie z niniejszą umową przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z Wykonawcą.

2. Dopuszcza się:

2.1 Zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy lub jej części z powodu:

2.1.1 przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających, terminu wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp.,

2.1.2 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne itp.), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług,

przerw w realizacji usług, powstałych z przyczyn niezależnych od stron umowy,

2.1.3 uzgodnień pomiędzy Stronami, dotyczących skróceniu terminu wykonania przedmiotu umowy,

2.1.4 zmiany zakresu prac projektowych, pierwotnie przyjętych założeń architektonicznych w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynikających z potrzeby dostosowania założeń projektowych w możliwie najlepszy, najbardziej funkcjonalny sposób do charakteru i przeznaczenia projektowanego obiektu,

2.2 Zmianę nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

2.3 Zmianę osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.

2.4 Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia z przyczyn o charakterze obiektywnym, min. takich jak zmniejszenie zakresu zamówienia o którym mowa w 2.1.1

2.5 W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych.

2.6 Poprawienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2.7 Wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

2.8  Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

3.  Jeżeli  nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

4.  Warunki dokonywania zmian: 
- inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
- uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

- forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

5. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień niniejszej umowy na bardziej niekorzystne dla Zamawiającego, o ile naruszałyby zakaz zawarty w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za:

1.1 każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1.

pkt 1.1, w wysokości 200,00 zł. brutto.

1.2 każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1.

pkt 1.2, w wysokości 200,00 zł. brutto.

1.3 każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1.

pkt 1.3, w wysokości 200.00 zł. brutto.

1.4 każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1.

pkt 1.4, w wysokości 300,00 zł. brutto.

1.5 każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1.

pkt 1.5, w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1

1.6  odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1,

1.7  za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 0,1 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad określonego w § 8 ust. 3.

2. W przypadku gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem Wykonawcy przekraczają wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot niniejszej umowy  gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy.

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji.

Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z:

3.1  wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę, w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

3.2 zgłoszenia o konieczności wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, gdy w konsekwencji udzielenia odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w pkt. 3.3 albo na etapie realizacji robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

3.3  zawiadomienia o wadach dokumentacji projektowej ujawnionych w okresie pierwszego roku obowiązywania rękojmi na roboty budowlane, które będą wykonane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

2.2 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

2.3 Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

2.4 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

§ 10

1. Dokumentacja w zakresie wymienionym w § 1, jako wytwór myśli projektantów podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów.

§ 11

Obowiązki koordynującego sprawy związane z projektowaniem ze strony Zamawiającego pełnić będzie: Janusz Gryszan, Piątkowski Grzegorz, tel.: 56 677 24 45, 509 687 875,

Obowiązki koordynującego sprawy związane z projektowaniem ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ……………………………….. tel.: ………………………………….

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w sposób i w terminie zgodnym z umową Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 zostało wniesione w formie gotówki (przelew na konto) w kwocie ……….zł. (słownie złotych: ……………….. zł.). W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może zmienić formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady na jedną lub kilka form przewidzianych w Rozdziale XIV SIWZ z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

3. Strony ustalają, że:

a.  70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

b.  30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady,

4. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

5. W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji określony w § 5 ust. 1 , Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§ 13

#### Powiadomienia

- Ilekroć w umowie jest mowa o siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, jest to adres:

Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno.

- Ilekroć w umowie jest mowa o siedzibie WYKONAWCY, jest to adres: ……………

………………………………………………………………………………….………..

§ 14

#### Rozstrzyganie sporów

Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania lub interpretacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane w następujący sposób:

1. w drodze negocjacji przedstawicieli stron,

2. w przypadku braku możliwości porozumienia, strony poddają się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU projekt umowy z podwykonawcą wraz z zakresem prac projektowych powierzonych do wykonania, celem dokonania jego akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zawarcie umowy z jakimkolwiek podwykonawcą w zakresie opracowania części dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust.1 i 2 niniejszej umowy, bez wypełnienia procedury określonej w ust. 2, jest nieważne i nieskuteczne.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi projektowe i ich jakość, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Z umowy z podwykonawcą lub jej projektu musi wynikać zakres oraz wartość prac powierzonych do wykonania przez podwykonawcę.

- Wszelkie zmiany treści umowy pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego przez strony aneksu.

- Jakiekolwiek przeniesienie praw i/bądź obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez jedną ze stron wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony i winno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA